项目名称：光伏项目组剩余拉挤设备、废气废水处理装置、涂敷装置及提升机的保护性拆除服务询比价采购（第二次）
采购编号：CPIC-GCXMCG-2026-095
询 比 价 文 件

采购人：重庆国际复合材料股份有限公司
二0二六年三月

编制：               审核：               

询比价文件

重庆国际复合材料股份有限公司就光伏项目组剩余拉挤设备、废气废水处理装置、涂敷装置及提升机的保护性拆除服务询比价采购（第二次）进行国内外询比价，邀请潜在供应商进行报价。

询比价项目编号：CPIC-GCXMCG-2026-095
项目名称：光伏项目组剩余拉挤设备、废气废水处理装置、涂敷装置及提升机的保护性拆除服务
询比价内容：
提供服务：光伏项目组剩余拉挤设备、废气废水处理装置、涂敷装置及提升机的保护性拆除                  

　　工期：收到采购人进场通知后10个日历天完成拆除及转运                       

施工地点：重庆国际复合材料股份有限公司长寿厂区
服务内容：完成本次采购范围内所有设备设施及从配电房电柜至各设备配电柜之间的全部动力电缆的全流程保护性拆除、统一部件编号、全程专车运输、安全卸载摆放，以及拆除现场和卸载现场的全面清理；对拆除过程中产生的废涂料、废管件、废包装、废料等废弃物进行合规收集、转运及处置。所有作业遵循“零损坏、全溯源、保功能”核心原则，确保设备及部件无变形、无磕碰、无划伤、无锈蚀，部件编号可精准溯源，满足后续重装、调试及正常生产使用需求。拆除转运全流程的安全、质量、环保责任均由供应商全权承担，因供应商操作不当造成的设备损坏、厂区设施损毁、环境污染或人员伤亡，由供应商承担全部赔偿及法律责任。

转运地点：重庆市长寿区晏家工业园区九龙橡胶公司厂区内

拆除转运设备设施清单：
本次拆除转运设备设施包含废气系统及配套污水处理设备、简易升降机、光伏边框自动涂敷线、拉挤生产线四大类，准确数量以现场实际勘探为准。

拉挤生产线

	序号
	内 容
	规格型号
	单位
	数量

	1
	拉挤机
	10吨履带式拉挤设备(双路)三段尺寸：

5700×1700×2600mm

4800×1400×1200mm

4500×1400×2200mm
	套
	13

	
	拉挤机
	10吨履带式拉挤设备(单路)三段尺寸：

2600×1600×2500mm

6100×900×2100mm

6100×1000×2100mm
	套
	1

	2
	拉挤机
	液压式拉挤机NLY-20T，两段尺寸：7100×1400×2200mm

5000×1400×2200mm
	套
	1

	3
	拉挤机
	液压式拉挤机NLY-10T，两段尺寸：7100×1400×2200mm

5000×1400×2100mm
	套
	1

	4
	拉挤机
	拉挤实验线，两段尺寸：

6100×900×2100mm

6100×1000×2100mm
	套
	1

	5
	在线切割机
	2200×1900×2100mm
	套
	1

	6
	在线切割机
	2000×1900×2100mm
	套
	1

	7
	在线切割机
	1500×1200×1600mm
	套
	1

	8
	在线切割机
	复合材料切割机RDQG-B350-2S尺寸：

2200×1500×2000mm
	套
	14

	9
	区域集中供料系统
	YH-2770LAS5
	套
	2

	10
	双路聚氨酯注胶机
	YH-2702G4尺寸：

2000×1100×2300mm
	套
	13

	11
	双系统注胶机
	RD-ZJS-60-03C

1900×1300×1900mm
	套
	3

	12
	纱架车（组装）
	玻纤纱架整托48团上
	套
	19

	13
	热风烘纱风箱及支架
	1500×800×1400mm
	套
	19

	14
	光伏边框模具
	GF01-2.2   

30×20mm
	套
	6

	15
	型材拉挤模具
	33×20×6.4mm
	套
	6

	16
	型材拉挤模具注胶盒
	380×142×124mm
	套
	27


废气系统及配套污水处理设备、简易升降机

	序号
	内 容
	规格型号
	单位
	数量

	1
	废气收集管道系统
	规格：φ300mm~φ1200mm；

材质：镀锌风管

厚度：0.8-1.2mm
	批
	1

	2
	碱喷淋+除湿系统
	规格尺寸：φ2800×6000mm；

材质：玻璃钢
	台
	1

	3
	格兰富循环水泵
	流量：120m³/h；扬程：20m；
	台
	2

	4
	加药系统
	1.加药桶：500L，材质：PP

2.耐腐蚀加药计量泵1台

3.喷淋塔循环槽配pH计

4.电动球阀
	套
	1

	5
	漆雾捕集箱
	规格型号：W485*H485*D485
	套
	1

	6
	干式过滤器
	尺寸：3600*2750*2750mm；
	套
	1

	7
	一级活性炭吸附系统
	碳箱尺寸：2800*2800*3000mm；
	台
	1

	8
	二级活性炭吸附系统
	碳箱尺寸：2300*2800*3000mm
	台
	1

	9
	污水站收集风机
	风量：2000m³/h

风压：1000pa

外壳材质：碳钢防腐
	台
	1

	10
	成型车间收集风机
	风量：20000m³/h；

风压：2000Pa；

电机类型：变频电机，配变频器；

材质：碳钢防腐
	台
	1

	11
	系统风机
	风量：60000m³/h；

风压：3000Pa；

电机类型：变频电机，配变频器；

材质：碳钢防腐
	台
	1

	12
	设备间管道
	材质：304不锈钢材质
	批
	1

	13
	1#排气筒
	尺寸：φ1.2*15m
	套
	1

	14
	废气设备电控系统
	
	套
	1

	15
	除尘管道系统
	规格：φ100mm~φ700mm，镀锌螺旋风管
	批
	1

	16
	布袋除尘器
	尺寸：4000×3000mm;
	套
	1

	17
	除尘系统风机
	处理风量：15000m³/h;

风压：3000Pa;

电机类型：变频电机，配变频器;

外壳材质：碳钢;

避震器：减震器+防震垫
	套
	1

	18
	2#除尘废气排气筒
	尺寸：φ0.7×15m;
	套
	1

	19
	除尘电控系统
	
	套
	1

	20
	格栅机
	材质:304 不锈钢
	套
	1

	21
	气浮系统
	含气浮机、材质:碳钢，厚度 3mm，大衬玻璃钢三布五油防腐，含提升泵(一用一备)，加药系统等
	套
	1

	22
	板框压滤系统
	含 PLC、电气元件、线缆桥架等
	套
	1

	23
	污水电控系统
	
	套
	1

	24
	污水系统管道、阀门等
	
	批
	1

	25
	简易升降机
	JHT-2t；2层2站（含控制柜及线缆）
	台
	2


光伏边框自动涂敷线

[image: image1.png]LR BRRE KEHE  EMRAR RERE

EERTRTY

i1 0

ERRTELY

BHTHK

[

6000

48060

i,

RS





图 1自动涂敷设备布局

	序号
	内 容
	规格型号
	单位
	数量

	1
	输送机
	贯通全线
	套
	1

	2
	静电除尘系统
	设备外形尺寸：L900*W1000*H1800mm
	套
	1

	3
	火焰处理喷房
	外形尺寸：L2000*D4100*H3000mm
	套
	1

	4
	素材预热炉
	外形尺寸：L2000*W3000*H1600mm
	套
	1

	5
	底漆喷房
	外围尺寸:

4800mm(D)*4000mm(W) *3700mm(H)
	套
	1

	6
	底漆流平表干炉
	设备外形尺寸：L7900*W4000*H6000mm
	套
	1

	7
	面漆喷房
	外围尺寸:

4800mm(D)*4000mm(W) *3700mm(H)
	套
	1

	8
	面漆流平固化炉
	设备外形尺寸：L12000*W4000*H6000mm
	套
	1

	9
	热风炉
	20万大卡燃烧机组
	套
	2


四、报价人资格

本次询比价实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

在中国境内合法工商登记，具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照。

具有独立法人资格，具备合法经营资质。　　

（3）涉及高处作业、焊接、临时用电等特种作业，相应的作业人员必须具有应急管理局颁发的有效证件（其它机构颁发的证件无效）。
五、报价文件要求：

（1）报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。

（2）报价文件应密封，封皮注明询比价项目、报价单位及报价日期并加盖公章，并提供PDF电子文件一份（签字盖章的扫描件）。

（3）有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

（4）报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。

六、报价要求：

本项目报价以人民币报价，本项目设置最高限价：人民币 450000元（肆拾伍万元整），一次性报价且为最终报价，所有报价均含9%增值税，且应包含备件款、税金、运费、保险费、管理费等一切费用。
七、付款方式：

项目完成后，开具全额发票且已通过验收支付全款，付款方式为现金电汇或银行承兑汇票。

八、询比价公告时间

本次询比价公告开始时间2026年3月20日，公告结束时间2026年3月23 日。
取得询比价文件的联系方式： 

采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055  
技术 联 系人： 谢老师           联系电话： 18523050086   
九、监督联系方式
监督人：重庆国际复合材料股份有限

地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师
联系电话：023-68536643

邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com
十、文件递交：

报价文件递交截止时间：2026年3月 24日上午10时00分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。

比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。

比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。

逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

十一、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。

（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。
重庆国际复合材料股份有限公司

2026年03月20日
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比价，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。
本授权书于      年      月      日签字生效。
法定代表人签字：                            
被授权人签字：                              
供应商名称：                       （盖公章）
日期：     年    月   日
