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询比采购文件
[bookmark: _GoBack]重庆国际复合材料股份有限公司就 长寿生产基地新建220kV变电站项目建筑工程地质勘察服务 项目进行国内外询比采购，邀请潜在服务商进行报价。
1、 询比采购项目编号：
2、 项目概况与询比采购范围
1、 项目名称： 长寿生产基地新建220kV变电站项目建筑工程地质勘察服务 
2、 项目概况：重庆国际复合材料股份有限公司在长寿分公司预留生产用地上，规划建设一条细纱生产线和附属配料系统、上料系统。
3、 工程量：本工程项目主要是对征地范围内用地做地质详细勘察，征地范围内钻孔数量暂估为34个，每个孔暂估为25m深,具体深度和钻孔数按实计算。
4、 询比采购内容：
（1） 价格：勘察钻孔要求按全费用综合单价（包含但不限于开办费、机械进出场费、现场钻探费、取样费、现场试验费、室内试验费、物探测试费、服务费、人工费、材料费、机具台班费、企业管理费、利润、规费、增值税以及一定范围内风险费，不区分土质成分）进行报价。我公司对钻孔全费用综合单价设置限价为90元/m；合同总价限价为76500.00元，计算依据为：34*25*90=76500元，高于限价为无效报价（等于限价为有效），我公司将在所有报价单位中选择总价最低的单位承担本工作，如报价总金额有误，以单价计算后的总额进行修正，如报价人不同意修正后的金额，则视为无效报价。
（2） 工期：总工期15日历天；要求地勘在签订合同后7日历天内完成野外工作并提交中间成果资料，总工期日历天内完成外业及审查工作，完成后提供书面正式地勘审查合格报告；
（3） 质量：符合国家现行有关规范、技术标准，并通过具有相应勘察审核资质单位的审核。
3、 报价人资格
1、 本次询比采购实行资格后审，报价人应满足下列资格条件：
　　（1）在中国境内合法工商登记。
（2）具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照（统一社会信用代码），营业执照经营范围涵盖与询比采购内容相关的的营业范围。
（3）本次询比采购不接受联合体。
（4）具有建设行政主管部门颁发的有效的工程勘察专业类甲级及以上资质，外地企业须同时具备有效的分支机构入渝登记备案证（须提供有效的资质证书副本复印件及分支机构入渝登记备案证复印件）；投标人拟派的项目负责人必须具有注册岩土工程师执业资格和岩土工程高级及以上技术职称，且为投标人本单位在职员工。
（5）信誉要求：未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限未满，不得在近两年内申请人或其法定代表人有行贿犯罪行为和不得在国家企业信用信息公示系统“http://www.gsxt.gov.cn/index.html”列入严重违法企业失信名单。（申请人网上截图、并承诺无以上情形之一）
四、报价文件要求：
（1） 报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。
（2） 报价文件应密封，封皮注明询比采购项目、报价单位及报价日期并加盖公章。
（3） 有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。
（4） 报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。
（5）所有投标文件提供扫描件，U盘存档后，同投标文件按要求密封提交。
五、询比采购评审方式：
本次询比采购评审方式为经评审的最低价。
六、付款方式：
本工程不支付预付款，勘测工作完成后并通过具有相应勘察审核资质单位的审核，出具审查报告并办完结算后支付结算金额的总额，支付前需收到对应支付金额的增值税专用发票。付款可以采用银行承兑汇票或现金电汇。
七、询比采购时间
（1） 本次询比采购开始时间2026年  9 月 22 日，结束时间 2026 年 9 月24 日。
（2） 取得询比采购文件的联系方式： 
采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司
办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
联   系   人：杨老师 18983993055

八、监督联系方式
　　监督人：重庆国际复合材料股份有限公司风险管理部
　　地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
监督联系人：付老师
联系邮箱: fuwei4253@cpicfiber.com
监督联系电话：023-68548669
九、文件递交：
（1） 报价文件递交截止时间： 2026年 9 月 24 日下午 15时 30分；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。
（2） 比价时间：报价文件递交截止后3个工作日内。
（3） 比价地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。
（4） 逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。

重庆国际复合材料股份有限公司
                                                  2026年9月22日

[bookmark: _Toc5371]第二章 询比采购申请文件格式


长寿生产基地新建220kV变电站项目建筑工程地质勘察服务
询比采购申请文件


    比选申请人：                     （盖单位公章）
法定代表人（或其委托代理人）：       （签字）






 	年       	月 	     日

5


询比采购申请函
致:重庆国际复合材料股份有限公司 
根据你方长寿生产基地新建220kV变电站项目地质勘察服务询比采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究竞争性比选文件的申请人须知、合同条款、本项目比选最高限价及有关文件后，我方完全认可竞争性比选文件的全部内容（包括澄清或者修改文件），我方报价为按照国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）,我方钻孔报价为      元/米、经计算，总价为[34*25*   元（钻孔报价）=      元（大写：       ）。
1、我方已详细阅读全部询比采购文件，包括澄清或者修改文件。
2、 我方保证按询比采购文件的规定和现行相关规范的规定做好本项目的设计工作，并承诺设计文件科学合理、经济、实用。设计成果符合相应的现行设计规范和技术标准。设计各阶段的成果符合国家或行业技术标准对相应阶段设计内容及深度的要求。设计成果还满足比选人要求，设计内容修改到比选人满意为止，并经相应的技术审查机构和行政审批机构审查通过。
3.我方拟派驻的项目负责人为 	，未经本项目业主单位批准，我方不得随意替换驻场人员。否则我方愿承担违约责任。
4.我方同意所提交的比选申请文件在询比采购文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方将受此约束。
5.除非达成另外协议并生效，你方的询比采购文件和本比选申请文件将成为约束双方的合同文件组成部分。
6.本申请文件自贵方收到之日生效，有效期至开标后 90天，在此期间本申请文件之规定对我方具有约束力；
7.我方有幸中标，自收到中标通知书之日起5日内与比选人完善合同签订所需所有资料；若未遵守该条款的承诺，我方愿意承担10000.00元（大写：壹万圆整）的违约金。
询比采购申请人（盖章）：
单位地址：	
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
电话： 	  
日期：     年    月    日

[bookmark: _Toc520815178][bookmark: _Toc224103497][bookmark: _Toc391220324]（一） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明



比选申请人名称：                                

单位性质：                                      

地址：                                          

 成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：                                       

姓名：   性别：  年龄：    职务：          

       系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

    

         特此证明。

比选申请人： 	（盖单位公章）

 	年   月   日


（二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（比选申请人名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	（项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：  	。 
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章） 
法定代表人： 		（签字或盖章）
身份证号码：                 	
委托代理人： 	（签字）
身份证号码： 	



法定代表人身份证复印件
双面



复印件正面
（不放大、缩小）



委托代理人身份证复印件
双面







     	年  	月 	日

注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；
2.证明及授权委托书原件装入比选申请文件一并递交。





（三）比选申请人基本情况表

	比选申请人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传	真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技	工
	

	经营范围
	

	备注
	




（四）比选申请人的营业执照
（五）比选申请人资质证书
（六）信誉声明
（七）申请人认为有必要提供的其他资料

建设工程勘察合同
[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）
工程测量、工程物探]


工  程  名  称：                                     
工  程  地  点：                                        
合  同  编  号：                                
勘察证书等级：                                  
发    包    人：                                     
勘    察    人：                                        
签  订  日  期：                                 
                          










	中华人民共和国建设部
国 家 工商行政管理局
	
监制









发包人：                            
勘察人：                            
发包人委托勘察人承担                    
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
    第一条：工程概况
    1.1工程名称：                             
    1.2工程建设地点：                            
    1.3工程规模、特征：                           
1.4工程勘察任务委托文号、日期：                              
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：根据发包人所提供的勘察任务书有关技术要求和相关技术规范查明拟建场地地质构造、地层结构、岩土工程特性、地下水埋藏条件；初步查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，对场地的稳定性作出评价；并报审图机构审查合格。
质量要求：符合国家现行有关规范、技术标准，并通过具有相应勘察审核资质单位的审核。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
    2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地等批件（复印件）。
    2.2提供工程技术要求和工作范围符合国家规范的地形图、建筑总平面布置图。
    2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提供勘察成果资料六份（另外提供一份电子版光盘），发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
    4.1  开工及提交勘察成果资料的时间
    4.1.1本工程的勘察工作在合同签字生效后发包人通知实际进场后提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
    4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
    4.2收费标准及付费方式
4.2.1本工程按实际钻孔总进尺收取费用，实际钻孔总进尺深度暂定为   米，按综合单价    元/米（大写：每米       ）计取勘察费。此单价为综合包干单价，此单价已包含开办费、机械进出场费、现场钻探费、取样费、现场试验费、室内试验费、物探测试费、服务费、人工费、材料费、机具台班费、企业管理费、利润、规费、增值税等费用，合同暂定总价为：     元（大写：          ），此合同价为含税合同价，增值税税率为6%。
4.2.2付费方式：
4.2.2.1勘察项目完成后签订结算书，按实际钻孔进尺×    元/米+利用钻孔进尺×    元/米按实结算勘察费，实际钻孔进尺以发包人指派设备工程部现场代表（或委托的勘察现场见证人）、预决算科相关人员共同签字确认的工程量为准。勘察人提交勘察成果并审查合格，双方办理完结算后十个工作日内，发包人在收到勘察人提供勘察费全额增值税专用发票后一次性付清勘察费。
4.2.2.2勘察人提交勘察成果送审版后30日内，非勘察人原因造成勘察成果未送审或本合同项目停缓建，视同审查通过。
4.3开票信息：
单位名称： 重庆国际复合材料股份有限公司长寿分公司
纳税人识别号：91500115781577477H
单位地址： 重庆市长寿区晏家工业园
联系电话：023-68157845
开户行：中国银行重庆晏家支行
账号：108808685536
第五条：发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人根据项目进展情况向勘察人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求勘察人违反国家有关标准进行勘察。发包人提交上述资料及文件超过规定期限，勘察人按本合同规定的交付文件时间顺延。
5.1.2发包人应为派赴现场处理有关勘察问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，但所发生的费用由勘察人自行承担。
5.1.3发包人应保护勘察人的勘察人案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得泄露、 传送或向第三人转让或用于本合同外的项目。 
5.2 勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准以及发包人提出的勘察要求进行勘察，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察成果文件，并对提交的勘察成果文件的质量负责。
5.2.2 勘察人采用的主要技术标准是：按国家及重庆市现行技术标准进行勘察。
5.2.3勘察人交付勘察文件后，按规定参加有关上级主管部门的审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充，使其符合上级主管部门的审查要求。
5.2.4 在本项目工程竣工时配合发包人接受审计并负责本合同项目的勘察及审查联络工作。
5.2.5负责本项目勘察期间的管理和安全防范工作，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度。
5.2.6 勘察人确保自身和参与勘察人员具备合同约定的勘察资质、资格有能力履行合同项目，不得将本项勘察转包或分包给第三人实施，具体勘察人员未 经发包人允许，不得更换。在勘察过程中和勘察成果不得存在侵犯第三方权益之情况，否则勘察人应当承担赔偿责任。
5.2.7 勘察人应保护发包人的知识产权与商业秘密，不得向第三人泄露、转让、或为本项目之外的目的使用、许可他人使用发包人提交的各项资料，包括但不限于产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，发包人有权向勘察人索赔。
5.2.8 勘察人须积极配合发包人的日常管理工作，按发包人的要求将勘察文件送达指定地点。
    第六条：违约责任
    6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担，给发包人造成直接损失的，应当赔偿发包人损失。
    6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人已进行勘察工作的，按实际完成的工作量结算。
6.3由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费百分之一。
第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条：其它约定事项：
勘察人应按照国家有关法律、法规和施工规程、规范要求，采取有效措施确保勘察工程施工安全，如果在勘察施工过程中发生安全事故，由勘察人承担全部责任。
第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意向发包人所在地法院提请诉讼。
第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效，发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
第十一条：发包人支付勘察费以前需收到勘察人开具足额（对应勘察费）增 值税专用发票，否则发包人不予支付。
第十二条：本合同一式 份，发包人 份、勘察人 份。

发包人名称： （盖章）                 勘察人名称：（盖章）
重庆国际复合材料股份有限公司　         
法人代表或                            法人代表或
委托代理人：                          委托代理人：


联系人：刘洋                            联系人： 
住所：重庆市建桥工业园B区              住所： 
邮政编码：400000                   　   邮政编码：
电    话：023-68157749                  电    话： 
传    真：                              传    真： 
开户银行：中国建设银行重庆市分行营业部  开户银行：
银行帐号：50001333600050012972          银行帐号：
统一社会信用代码：915001046219007657        统一社会信用代码：
    



廉洁协议
发包人（全称）：                   
承包人（全称）：                   
为促进发包人及承包人廉洁高效合作，促使发包人及承包人工作人员廉洁从业，不断推动廉洁建设工作，按照《中华人民共和国民法典》和国家其他有关法律法规、廉洁规定，经发包人及承包人协商一致，自愿签订以下廉洁协议。
第一条：发包人及承包人的权利和义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及廉洁建设各项规定。
（二）严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项约定，杜绝违约行为的发生。
（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁违反法律法规及规章制度。
（四）建立健全企业廉洁建设各项制度，开展廉洁建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定和本协议约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定和本协议约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。
（七）经济合同变更时廉洁协议内容也应做相应调整，并履行有关手续。
第二条：发包人在廉洁建设方面的义务
（一）发包人及其工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟承包人从事不属于承包人义务的工作。 
（二）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、佣金、回扣、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。
（三）发包人及其工作人员不得在承包人报销应由发包人或个人支付的任何费用。
（四）发包人工作人员不得参加承包人提供的宴请、娱乐活动、高档消费；不得要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。
（五）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游等违反规定的相关活动提供方便。
（六）发包人及其工作人员不得要求承包人为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不得违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
第三条：承包人在廉洁建设方面义务
（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠礼金、佣金、回扣、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；
（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。
（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加有影响合作业务的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
（四）承包人不准为发包人工作人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。
（五）承包人及其工作人员不准与监管单位串通，违反有关规定和程序，损害发包人利益。
（六）不得有其他违反法律法规行为。
第四条：违约责任
（一）承包人违反本《廉洁协议》规定义务的，须向发包人承担经济合同总额3%的经济违约责任。
（二）承包人发生多次违反廉洁协议约定内容，发包人有权将承包人列入黑名单，禁止3-5年内进入发包人作业市场；给发包人造成经济损失、社会影响较大的，发包人有权终止履行经济合同。
（三）发包人若违反本《廉洁协议》有关规定的，对违法违纪人员，由发包人主管部门依据有关规定查处。
第五条：检查方式
本协议的履约情况由发包人及承包人共同派员监督，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。
第六条：本协议有效期同经济合同期限。
第七条：本协议为经济合同附件，与主合同具有同等法律效力，发包人及承包人签署后生效。
第八条：发包人及承包人提供真实有效的举报联系方式。
承包人向发包人举报的联系方式：
邮寄地址：重庆国际复合材料有限公司纪委办，邮编：400000；
举报电话：023-68157555；举报邮箱：cqbxjw@cpicfiber.com
发包人向承包人举报的联系方式：
邮寄地址：
举报电话：           
举报邮箱：
发包人： （盖章）                    承包人：（盖章）                          
法 定 代 表 人  ：                   法 定 代 表 人：
（或受权代理人）签字：                （或受权代理人）签字：
单位地址：                           单位地址： 

联系电话：                           联系电话：







安全环保协议

根据《安全生产法》、《重庆市安全生产条例》等有关规定，基于已签订的合同文件，为明确双方的安全环保职责和义务，经双方协商同意后签订本协议，其作为合同必不可少的附件，以期共同遵守。
第一条  甲方职责与权限
1． 按照国家法律法规和公司有关安全环保工作要求，对乙方人员进场前进行安全培训和考核，将公司安全环保相关规章制度、应急处理程序等告知乙方，考核合格后方允许入场。
2． 甲方根据施工（服务）合同向乙方提供施工（服务）所需的场地，确保做好人员进出现场的安全管理。
3． [bookmark: OLE_LINK1]乙方进入甲方区域进行施工（服务）作业过程中，若无安全环保措施或出现违章违规情况时，甲方有权勒令其停止作业，对乙方违反相关规定的情况进行处罚，确保符合安全作业要求。
4． 对乙方安全生产工作统一协调、管理，监督乙方安全责任履行情况，开展检查并对督促相关问题的整改落实。
5． 落实法律法规明确的甲方应履行的其它安全环保职责。
第二条、乙方职责与权限
1. 乙方须将甲方的安全环保规章制度等传达给乙方员工，并根据自身实际情况建立健全安全环保职责制，制订相应的管理规定和操作规范，以指导乙方员工严格按管理要求进行操作。
2. 乙方单位入场流程：入场前，乙方提交入场人员名单及组织机构文件、管理制度、主要管理人员资质证书、保险等，至甲方对口负责人，发起承包商入场安全审批流程，审批后方可向安全环保部申请参加一级培训，确定好培训时间后参加安全环保部组织的一级培训和考试，根据《承包商环境安全管理程序》对危险性较低的参观、技术服务人员和施工时间较短的专业技术人员适用简单入场培训流程。
3. 按相关法律法规和施工合同要求，在施工（服务）中保证足够的安全设施、劳动保护用品等安全投入，为本单位入场施工（服务）现场人员办理保险。确保做到安全文明施工，防止事故发生。安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用。
4. 负责对本单位施工（服务）人员进行经常性的安全教育和技术培训，提高员工的安全素质和自我保护能力，落实特种作业人员、特种设备操作人员持证上岗制度。
5. 外来承包商员工进入厂区，必须服从管理，按照规定道路标识行走，不得强行穿越禁止通行区及公司生产现场作业区。禁烟区内不得吸烟。
6. 未经允许，任何人员均不得操作公司各类设备设施，否则造成的损失应承担赔偿职责。若发现有异常时，应报告甲方相关人员处理。
7. 施工（服务）作业应在确保安全的情况下进行，作业前应确保安全措施落实到位，作业完成后应检查是否存在安全隐患。
8. 进入施工（服务）作业现场的所有人员等均应根据现场作业安排及风险特点佩戴相应劳动防护用品。接受甲方对安全生产工作的统一协调、管理。
9. 高处作业、动火作业、有限空间作业、吊装作业等危险作业均应按甲方的《危险作业管理程序》等规定执行，严格落实作业审批、监护人设置等关键要求。
10. 遵守甲方《安全生产十大禁令》：
1） 严禁谎报、瞒报事故。
2） 严禁携带火种进入易燃易爆区域。
3） 严禁高处作业不系安全带。
4） 严禁电气、焊接与热切割作业无证操作或未经许可作业。
5） 严禁在起重吊物上站人、吊物下行走或停留。
6） 严禁未经许可进入有限空间内作业。
7） 严禁无证驾驶机动车辆。
8） 严禁叉车门架下站人、用货叉或托盘带人作业。
9） 严禁未经批准解除安全联锁。
10） 严禁违章指挥，强令他人违章作业。
11. 落实法律法规明确的乙方应履行的其它安全环保职责。
第三条  违章违规处理
1． 违反甲方安全环保规章制度及《安全环保协议》的，根据条款规定进行考核处理。违反甲方《安全生产十大禁令》的，将被立即拉入黑名单禁止入场，甲方将处罚通报以有效形式（包括电子文档、书面文件等）反馈至乙方。因处罚导致影响工期的，工期不予延长。
2． 乙方单位和个人不服从甲方监督检查，对事故隐患不整改或整改不力、态度恶劣的，按考核标准从严考核。
3． 根据甲方《承包商环境安全管理程序》,有下情形之一，将列为“承包商单位黑名单”：
1） 未进行入厂施工三级安全培训教育考试合格，直接安排到生产现场作业的。
2） 重大事故隐患逾期未完成整改,又不能说明正当理由的。
3） 发生安全环保事故（事件），推诿，不积极处理的。
4） 违反公司及所属单位安全生产管理制度，发生死亡事故的。
5） 违反公司及所属单位环境保护管理制度造成环境污染事件或火灾爆炸事故，给公司造成严重影响或受到行政处罚的。
6） 其他违反安全生产、环保管理规定对公司形象有影响的行为。
7） 承包商从业人员累计 3 次违章作业或违反公司“安全生产十大禁令”的，列入“从业人员黑名单”。
8） 对列入“黑名单”内的承包商及其从业人员，设置“黑名单”期限。因发生 1) ~ 3)条被列入“黑名单”的单位，期限为一年,在期限范围内终止合作。因发生 4) ~ 5) 条被列入“黑名单”的单位，期限为终身，涉及的承包商直接终止合作，各单位均不得再与其合作。因违反公司安全生产十大禁令的承包商从业人员，期限为终身，不允许其在公司所属各单位从事任何作业。
第四条  事故处理
1. 各承包商单位应结合施工（服务）实际，制定相应的应急预案，并组织开展事故应急演练。若发生事故，应立即如实报告甲方。
2. 事故发生后，应及时组织力量开展应急救援处置，防止事态扩大。在不影响抢救受伤人员和不造成事故扩大的前提下，必须保护好事故现场，做好详细记录和拍照取证工作。
3. 事故调查应按照甲方《事故管理程序》及“四不放过”原则进行。查明事故原因、明确职责、制定防范措施并跟踪落实，组织学习事故案例，事故调查组成员有权向事故发生部门和有关人员了解有关情况，进行数据采集，索取有关资料，有关部门和个人应积极配合。
4. 乙方在作业过程中因违反各项制度及规定，造成事故及自身损失的，根据事故调查情况确定甲乙双方责任。
第五条  附则
1． 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。此协议签订后立即生效。
2． 未尽事宜，双方可协商后补充解决。不能协商一致的根据双方所签合同之争议条款解决。
3． 违约考核规定见附件。
4． 合同有效期：     年   月   日   至      年   月   日。


甲方：重庆国际复合材料股份有限公司      乙方：                                   
地址：重庆市大渡口建桥工业园B区	    指定邮箱地址：                           
签约代表：                              签约代表：                               
联系电话：	    联系电话：
签约时间：	年    月   日	    签约时间：       年    月   日































附件：
安全违约考核标准
	违规事项
	扣罚金额

	说明：扣罚和奖励金额为事件每发生1次或1人.次的金额，金额单位：元，币种为人民币。同一事务，未及时完成整改，重复发生的，加倍扣罚，连续多次发生，3倍扣罚。

	一、保证措施

	1
	施工期间，同承发包项目相关的企业、人员资质发生变更应报批的隐瞒不报，未经建设单位同意私自分包，聘用的分包商无有效资质。
	5000~10000

	2
	安全制度不健全，缺乏符合本企业需要的《安全环保职责制》《隐患排查整改》《事故应急管理》等安全管理制度。
	1000~5000

	3
	三级安全教育、日常安全教育不符合国家规定、公司制度要求。
	1000~3000

	4
	项目经理、技术负责人、安全管理人员、特种作业人员无证上岗。
	1000~3000

	5
	安全风险辨识不全，安全措施不齐全。施工组织设计（方案）应编制但未编制、未经审批完成就施工，未履行书面的安全技术交底就施工。
	1000~3000

	6
	不服从工程会议决议、业主（监理）方工程指令。
	1000~3000

	7
	未定期进行安全检查，安全隐患纠正措施不力，隐患排查、整改记录缺失。
	1000~3000

	8
	施工作业无安全操作规程以及违反操作规程作业。
	1000~3000

	9
	工机具、车辆、设备入场前，大型登高、吊装设备、脚手架架设后应进行备案、报批、验收的，未经同意就使用。
	1000~3000

	10
	违章指挥，强令他人违章作业
	3000~10000

	二、个人违章

	11
	未参加建设单位三级安全教育培训和考试就入场作业的。
	500

	12
	安全帽、护目镜、劳保鞋、工作服、反光背心等劳动防护用品未按规定穿佩戴。使用的劳动防护用品受损或质量达不到规范要求。
	200~500

	13
	班前或班中饮酒后，仍然进入施工现场工作。
	1000

	14
	超过2米有可能跌落的场所施工作业未系或未按规范系双钩安全带。
	1000

	15
	在施工区内禁止吸烟处吸烟（非一级禁烟区）；随地大小便，乱丢垃圾，污损破坏环境设施等行为。
	100~500

	三、现场及施工作业违章

	16
	施工平面布置图不符合规定，现场状况与图不相符；施工现场搭设临时建筑，未经业主方同意后就实施。 班组工具房的布设未经过业主方统一规划或认可，布置不整齐。施工常用工器具、材料未规划区域、堆放整齐、标识清楚，影响外观形象的。
	3000~5000

	17
	不严格执行工作票、证制度，监护人玩忽职守、无票作业。
	1000~3000

	18
	现场临时用电、吊装、受限空间、动火、盲板抽堵、高空作业不符合规范要求，安全设施带病作业、措施不健全，违章作业。
	1000~5000

	19
	登高作业工具、设备、脚手架、跳板、安全网、栏杆等等安全设施、附件不健全，带病作业。
	1000~3000

	20
	入场工、器具安全附件不健全，临时搭设的平台不符合安全标准，使用淘汰落后的设备、设施，设备设施配置不符合国家规范标准要求。
	1000~3000

	21
	文明施工措施不健全，职责区清洁、扬尘、污泥控制不到位，工人操作未做到“工完料尽场地清”；剩余物料、废旧物料、危险废弃物未分类处置，未按要求在指定区域按指定方式处理。
	1000~3000

	22
	场地内部道路未硬化、进出场车辆冲洗设施、“五牌一图”、大门、围挡、宿舍、厕所、淋浴间、开水间、绿化、办公室等临时设施设置不符规范或缺失。
	3000~5000

	23
	堵塞消防通道、易燃、易爆品、易腐蚀品未按规范存放和使用，消防设施配备不符合要求，未按消防规范作业。
	1000~3000

	24
	未履行成品保护制度，对设施、路面保护不力，成品保护措施不健全。 
	1000~3000

	四、厂区规范管理

	25
	入场车辆未按规定入场、行驶、停放的，行人在限定区域以外行走的。
	200~500

	26
	打架斗殴、威胁甲方管理人员的。
	3000~5000

	27
	违反甲方生产场所相关安全、环保、消防、文明管理规定的。
	500~3000

	28
	违反甲方制定的门岗、治安、保卫管理规章制度的行为。
	500~3000

	29
	私自操作甲方生产设施、设备，故意损坏设施设备，造成事故的，照价赔偿。
	1000~3000

	30
	进入易燃易爆区域抽烟、未经许可私自携带火种、违规动火。
	3000~10000

	31
	未经批准解除安全联锁。
	3000~10000

	五、环保管理

	32
	污水、废气、噪音、粉尘等未按要求排放或排放超过标准的，控制措施不力的。
	1000~3000

	33
	油漆、清洗剂等危险化学品未按规定进行存储、废弃处理，工地违规燃烧垃圾废物
	1000~3000

	六、事故管理

	34
	发生事故后故意瞒报，影响救援的； 
	3000~2万

	35
	发生事故后，不在规定时间向发包方报告的，故意不按真实情况报告的，应由施工方组织调查而不组织调查的，不按照"四不放过"进行调查处理的，承包方故意不配合调查的；    
	3000~5000

	36
	未遂事故、微伤事故、直接经济损失1万元以下的事故、发生火情等
	3000~5000

	37
	轻微伤以上事故；或造成 1 万元以下直接经济损失的火灾事故；或造成 1 万元以上 5 万元以下直接经济损失的其它事故。 
	3000~1万

	38
	轻伤二级事故；或造成 1万元以上10 万元以下直接经济损失的火灾事故；或造成 1 万元以上 5 万元以下直接经济损失的其它事故。 
	5000~2万

	39
	轻伤一级事故；或造成 10 万元以上 50 万元以下直接经济损失的火灾事故；或造成 5 万元以上 10 万元以下直接经济损失的其它事故。 
	2万~5万

	40
	重伤二级事故；或造成 50 万元以上 100 万元以下直接经济损失的火灾事故；或造成 10 万元以上 20 万元以下直接经济损失的其它事故。 
	3万~10万

	41
	重伤一级事故；或造成 100 万元以上 200 万元以下直接经济损失的火灾事故；或造成 20 万元以上 50 万元以下直接经济损失的其它事故。
	5万~10万

	42
	工亡事故
	5万~20万元

	43
	一般环境污染事故
	1000~3000

	44
	较大环境污染事故 
	3000~6000

	45
	重大环境污染事故 
	6000~2万

	46
	特大环境污染事故 
	5万~20万元

	    说明：事故级别依据《人体损伤程度鉴定标准》、CPIC《事故管理程序》的规定进行判定。事故给建设单位或第三方人员、财产造成损失的，直接经济损失应另计赔偿额。

	序号
	奖励条款
	奖励金额

	47
	项目配备注册安全工程师（中级及以上）并保证入场执业时间。
	≦2000

	48
	园区、建设单位组织的承包商考评中获得优秀。
	≦5000

	49
	加大投入力度，采用较行业更安全防护措施。
	≦3000

	50
	率先创新实施有代表性并可广泛推广的安全措施
	≦3000

	51
	积极发现他方安全隐患、安全违章。
	≦1000

	52
	为业主方提供安全合理化管理建议并被采纳，组织开展安全规范化创建活动并取得良好效果。
	≦3000

	53
	施工现场安全文明受到政府主管部门、建设单位高层领导表彰
	≦3000

	54
	积极保护建设单位资产，减少损失，采取措施，为建设单位节约投资。
	≦3000

	55
	积极配合处理建设单位生产、建设过程中的突发事件。
	≦1万元







ÏîÄ¿Ãû³Æ£º

³¤ÊÙÉú²ú»ùµØÐÂ½¨

220kV

±äµçÕ¾ÏîÄ¿

½¨Öþ¹¤³Ì

µØÖÊ¿±

²ì

·þÎñ

²É¹º

±àºÅ£º

CPIC-GCFWCG-2026-084

Ñ¯±È²É¹ºÎÄ¼þ

±ÈÑ¡ÈË

:

ÖØÇì¹ú¼Ê¸´ºÏ²ÄÁÏ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾

¶þ©–¶þ

Áù

Äê

¾Å

ÔÂ

¼¼Êõ

¼°¼¼ÊõÆÀ·Ö

±àÐ´

±àÖÆ£º

ÉóºË£º

ÉÌÎñ¼°

ÉÌÎñÆÀ·Ö

±àÐ´

±àÖÆ£º

ÉóºË£º

